附件：

内江兴威矿业集团威远县庆和煤业有限责任公司庆卫煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

内江兴威矿业集团威远县庆和煤业有限责任公司庆卫煤矿位于威远县县城北西295º方向，直线距离10.5km处，为生产矿山，开采矿种为煤，采用斜井—平硐开拓方式，划定矿区范围面积3.3412km2，开采标高为+529m～+254m，开采下元炭煤层，矿山设计生产能力9.00万吨/年，剩余服务年限3.6年。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估，划分为1个重点防治区（居民聚居区）、1个次重点防治区（工业场地），1个一般防治区，矿山地质环境保护与预防、治理措施主要有矿山地质灾害监测、含水层监测、地形地貌景观监测、水土环境污染监测等；矿山临时占用土地为集体所有，不涉及基本农田，矿区临时占地（工业场地）面积1.25hm2，复垦区面积1.25hm2，复垦责任范围面积1.23hm2，复垦前土地类型为有林地、采矿用地，复垦后土地类型为林地。在矿山开采结束后，临时用地复垦后可全部返还原土地权属人。

方案总体部署为生产期间进行矿山地质环境监测，生产结束后进行复垦措施，在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划每5年为一个阶段，共分为2个阶段。

方案总投资为36.65万元，其中矿山地质环境保护与恢复治理投资为15.44万元；土地复垦投资为21.21万元，单位投资为17.24万元/ hm2（1.15万元/亩）。