附件2：

泸县玄滩长沙庙煤矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

泸县玄滩长沙庙煤矿位于四川省泸州市泸县石桥镇，东距石桥镇11km，南西23km至泸县县城。泸县玄滩长沙庙煤矿为生产矿山，开采矿种为煤，采用平硐、暗斜井开拓，划定矿区范围由5个拐点圈定，面积5.9118km2，准采独层子、泡炭、臭炭煤层，开采深度+445m～-500m，生产规模9万吨/年，剩余服务年限43年。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估，划分为3个重点防治区（工业场地、风井场地、炸药库）、2个次重点防治区（表土堆场1、表土堆场2）和1个一般防治区，因矿山地质环境问题的不同，工业场地重点防治区又分为2个亚区（生产办公区和矸石堆场）。矿山地质环境保护与预防、治理措施主要有截排水沟（已建）、挡土墙和沉沙凼（已建）等，及监测措施等；矿山占用土地为集体所有，不涉及基本农田，矿山临时压占土地（工业场地、风井场地、炸药库、表土堆场1、表土堆场2）面积5.3678hm2，复垦区面积5.3678hm2，复垦责任范围为临时压占土地（工业场地、风井场地、炸药库、表土堆场1、表土堆场2），总面积5.3678hm2，复垦前土地类型主要为其他林地、采矿用地、农村宅基地等，复垦后土地类型为旱地、其他林地。在矿山开采结束后，临时用地复垦后全部返还原土地权属人。

方案总体部署生产结束后进行复垦措施，在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划每5~8年为一个阶段，共分为7个阶段。

方案总投资为503.02万元，其中矿山地质环境保护编制估算总费用323.68万元；土地复垦编制估算总费用179.34万元，单位面积投资33.4099万元/公顷（2.2273万元/亩）。